(PROJEKT)

UMOWA O REKULTYWACJĘ TERENU

Nr ……………………

zawarta w dniu …  roku w Starym Targu pomiędzy:

Gminą Stary Targ z siedzibą w Starym Targu, ul. Świerczewskiego 20, NIP ……………………….. – reprezentowaną przez Wójta - Wiesława Kaźmierskiego zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną,

oraz

…, zwanym dalej Wykonawcą lub Stroną.

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.  PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający oświadcza, że jest dysponentem nieruchomości położonej w Waplewie Wielkim dz. nr 106/3 - zwanej dalej Nieruchomością. Na Nieruchomości Zamawiający zamierza wykonać rekultywację terenu po byłej żwirowni, na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nr… wydanej przez … w dniu … roku – zwanej dalej Decyzją, według projektu budowlanego autorstwa … – zwanego dalej Projektem. Na podstawie niniejszej umowy o rekultywację terenu zwanej dalej Umową, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania za wynagrodzeniem prace rekultywacyjne – zwane dalej Robotami, w terminach realizacji określonych przez Wykonawcę w harmonogramie prac – zwanym dalej Harmonogramem (stanowiącym załącznik nr 1 do umowy).

- Jako roboty budowlane Strony zgodnie rozumieją:

W ramach robót należy wykonać:

a) do końca 2014 r.:

- oczyszczenie terenu z nieczystości,

- wycinka dziko rosnących drzew i krzaków,

- oczyszczenie terenu z korzeni,

- obsadzenie terenu min. 500 m2 lasem sosnowym,

- wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości 1,5 mb utwardzonej kruszywem łamanym min. 200 m2,

- montaż ławek parkowych min. 5 szt.,

b) do końca 2016 r.:

- utworzenie zbiornika wodnego o powierzchni min. 20000 m2wraz z zagospodarowaniem jego brzegów (niwelacja terenu, posadzenie roślinności umacniającej brzegi),

- obsadzenie terenu lasem sosnowym min. 5000 m2,

- montaż ławek parkowych min. 5 szt.,

c) do 31.08.2018 r.:

- powiększenie zbiornika wodnego o powierzchnię min. 30000 m2wraz z zagospodarowaniem jego brzegów (niwelacja terenu, posadzenie roślinności umacniającej brzegi),

- obsadzenie terenu lasem sosnowym min. 4500 m2,

- wykonanie plaży piaskowej o powierzchni min. 200 m2,

- wykonanie parkingu utwardzonego kruszywem łamanym o pow. min. 800 m2,

- wykonanie ławo stołów z siedziskiem min. 2 szt.,

- wykonanie trawników na powierzchni min. 15000 m2,

- wykonanie boiska do siatkówki.

W czasie trwania robót Zamawiający dopuszcza eksploatację złoża z przedmiotowego terenu.

- Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie z Decyzją i Projektem, specyfikacją techniczną, złożoną ofertą, kosztorysem ofertowym, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, poszanowaniem obowiązujących przepisów prawnych, norm branżowych postanowieniami Umowy, Harmonogramu, wytycznymi Zamawiającego i kierownika budowy.

- Wykonawca oświadcza, że otrzymał komplet dokumentów niezbędny do realizacji Robót, zapoznał się z ich treścią i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Zamawiający jest uprawniony do korekty Projektu w sposób nieistotny dla realizacji Umowy, to jest w sposób, który nie wiąże się z koniecznością istotnego zwiększenia nakładu pracy przez Wykonawcę. Taka korekta Projektu nie stanowi zmiany Umowy.

- Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonania Robót, a zwłaszcza z dojazdem do Nieruchomości, stanem technicznym Nieruchomości i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

- Zamawiający zezwala Wykonawcy na eksploatację kruszywa naturalnego z Nieruchomości w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. Eksploatacja będzie możliwa jedynie po uprzednim uzyskaniu kompletnej i prawomocnej dokumentacji geologiczno-górniczej, i nie będzie trwała dłużej niż do dnia 31.09.2018 r. Wykonawca eksploatujący kruszywo jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu operatu ewidencyjnego zmian w zasobach złoża do 31 marca każdego roku za rok ubiegły.

§ 2.  TERMINY REALIZACJI

- Strony ustalają rozpoczęcie wykonywania Robót na dzień uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę nr ………… z dnia ……………. Roboty zostaną wykonane tak, aby końcowy odbioru Robót odbył się najpóźniej w dniu 31.09.2018 roku.

- Szczegółowe terminy realizacji Robót określa Harmonogram. Prace będą trwały nieprzerwanie we wszystkie dni robocze z udziałem co najmniej ………………. pracowników Wykonawcy.

- W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca wykonuje Roboty w okresie od rozpoczęcia wykonywania Robót do dnia odbioru końcowego.

§ 3.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA

- Wykonawca zobowiązuje się zlecać dostarczenie na Nieruchomość zgodnie Harmonogramem materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania Robót. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli jakości i ilości dostarczonych materiałów budowlanych w dniu dostawy na Nieruchomość. Wykonawca zobowiązany jest odmówić przyjęcia na Nieruchomość materiałów budowlanych, których jakość lub ilość są niezgodne z wymogami Wykonawcy, o czym powinien powiadomić niezwłocznie Zamawiającego. Od momentu przyjęcia materiałów na Nieruchomość ryzyko ich utraty lub uszkodzenia przechodzi na Wykonawcę. Ryzyko użycia właściwych materiałów budowlanych w odpowiedniej ilości obciąża wyłącznie Wykonawcę. Opóźnienia w dostawie materiałów na Nieruchomość obciążają wyłącznie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty przy użyciu własnych urządzeń i maszyn. Wyłącznie Wykonawcę obciąża ryzyko utraty lub uszkodzenia tych urządzeń i maszyn. Wykonawca zobowiązany jest używać na Nieruchomości wyłącznie w pełni sprawnych technicznie urządzeń i maszyn, dopuszczonych do używania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody na osobie lub mieniu wyrządzone w związku z użyciem lub korzystaniem z tych urządzeń lub maszyn.

§ 4. OBOWIĄZKI  STRON

- Do obowiązków Zamawiającego, poza innymi – przewidzianymi Umową i obowiązujący prawem - należy:

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty,

- zapłata odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności wynagrodzenia,

- udostępnienie Nieruchomości na okres wykonywania Robót przez Wykonawcę,

- odbiór terminowo zgłoszonej i należycie wykonanych Robót.

- Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi – przewidzianymi Umową i obowiązującym prawem - należy:

- wykonanie wszelkich robót tymczasowych, potrzebnych do wykonania Robót i zabezpieczenia socjalnego i sanitarnego pracowników Wykonawcy,

- wyposażenie pracowników w niezbędną odzież, środki zabezpieczenia i ochrony bhp, maszyny i urządzenia,

- oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy na Nieruchomości i innych miejsc, gdzie w zakresie Robót mają być prowadzone roboty budowlano-montażowe,

- informowanie Zamawiającego i kierownika budowy o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających,

- współpraca z dostawcami materiałów budowlanych, których dostawa należy do obowiązków Zamawiającego,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Robót,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie Nieruchomości, terenie przyległym i drodze dojazdowej do Nieruchomości, a po zakończeniu robót usunięcie poza Nieruchomość do właściwego zakładu utylizacyjnego lub zakładu składowania wszelkich zużytych urządzeń, maszyn i odpadów, oraz pozostawienie całego terenu Nieruchomości i terenu przyległego czystego i nadającego się do użytkowania,

- zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z przepisami bhp i p.poż.,

- w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zabezpieczenie Nieruchomości i wykonanych prac na koszt Wykonawcy przed uszkodzeniem lub kradzieżą, do dnia objęcia Nieruchomości przez kolejnego Wykonawcę.

- W okresie wykonywania Robót wyłącznie Wykonawca odpowiedzialny jest za:

- bezpieczeństwo osób i mienia na terenie Nieruchomości,

- należyte zabezpieczenie przed utratą lub uszkodzeniem maszyn, urządzeń lub materiałów zgromadzonych na Nieruchomości.

Odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie kończy się z w dniu sporządzenia protokołu odbioru Robót bez zastrzeżeń.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

§ 5. ODBIÓR ROBÓT

- Strony ustalają odbiory częściowe Robót, których przedmiotem będą roboty zanikające i ulegające zakryciu  oraz odbiór końcowy Robót, którego przedmiotem będzie całość robót objętych Robotami. Z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany co najmniej przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego – zwany dalej Protokołem.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie dwóch dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać odkrycia i ponownego wykonania na koszt Wykonawcy robót zakrytych i zanikających, nie zgłoszonych do odbioru częściowego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to - jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Robót po raz drugi na koszt Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji i rękojmi wynosić będzie trzy dni robocze od dnia zawiadomienia Wykonawcy. Po usunięciu wad Strony sporządzą protokół odbioru częściowego zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

- Podpisanie  przez Zamawiającego Protokołu bez uwag nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w szczególności w zakresie gwarancji i rękojmi.

§ 6. WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE

- Za należyte i kompletne wykonanie Robót Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………………..zł (………………………… złotych).Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszystkie czynności Wykonawcy wymienione w Umowie i poza tym wynagrodzeniem Wykonawcy nie będzie przysługiwała żadna inna płatność ani wynagrodzenie od Zamawiającego.

- Podstawą wypłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest Protokół odbioru końcowego Robót bez uwag i dokument księgowy przedstawiony przez Wykonawcę. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy lub gotówką do rąk Wykonawcy za pokwitowaniem. Wypłata wynagrodzenia nastąpi nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru Robót bez uwag. Za opóźnienie w płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawcy nie wolno dokonywać cesji wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich.

§ 7. GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Robót na okres trzech lat, a na urządzenia na czas odpowiadający gwarancji producenta tych urządzeń, jednakże nie krócej niż rok.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego Robót bez zastrzeżeń. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady, Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, nie tracąc przy tym uprawnień gwarancyjnych i rękojmi od Wykonawcy.

- Niezależnie od postanowień dotyczących gwarancji Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z rękojmi.

§ 8. PRZEDSTAWICIELSTWO I KORESPONDENCJA

- Przedstawicielem Wykonawcy przy wykonywaniu Robót jest …

- Przedstawicielem Zamawiającego przy wykonywania Robót jest ….

- Wszelka korespondencja dotycząca Umowy będzie wysyłana na adresy podane w komparycji Umowy. Wysłanie korespondencji na ten adres jest skutecznie dla Strony, bez względu na jej aktualne miejsce zamieszkania czy siedzibę, chyba że uprzednio powiadomiła drugą Stronę na piśmie za pokwitowaniem odbioru o zmianie swojego adresu korespondencyjnego.

§ 9. KARY  UMOWNE

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn  leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

  - opóźnienie w wykonaniu Robót w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

  - opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

  - z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzenia.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYKONANIE ZASTĘPCZE

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli:

  - Zamawiający, pomimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę, nie wywiązuje się z postanowień Umowy,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie trzech dni roboczych od daty udostępnienia Nieruchomości,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie wykonanie Robót i przerwa ta trwa dłużej niż trzy dni robocze.

- Zamawiający może wezwać Wykonawcę na piśmie do usunięcia konkretnych błędów (wad) w realizacji Umowy i zakreślić Wykonawcy stosowny termin do usunięcia skutków tych błędów, nie krótszy niż trzy dni robocze. Po bezskutecznym upływie tego terminu lub przy ponownym popełnieniu tego błędu Zamawiający uprawniony jest według własnego wyboru do:

- odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub

- powierzenia usunięcia błędu (wady) lub dalszego wykonania Umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

- naliczenia kary umownej jak za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadkach przewidzianych Umową odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie i musi zawierać uzasadnienie.

§ 11. SIŁA  WYŻSZA

- Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszelkie zdarzenia zewnętrzne, których nie można przewidzieć, którym nie można zapobiec zwykłymi środkami, ani też się przed nimi zabezpieczyć, niemożliwe do uniknięcia, na których działanie Zamawiający i Wykonawca nie mają wpływu i które czynią niemożliwym wywiązanie się Strony z zobowiązań umownych, a w szczególności klęska żywiołowa lub wojna. Zwykłe czynniki atmosferyczne, uwarunkowane porą roku, z którymi należało się liczyć w momencie zawierania Umowy nie są uważane za  siłę wyższą.

- Ani Zamawiający ani Wykonawca nie będzie uważany za niewywiązującego się z Umowy lub naruszającego jej postanowienia w takim zakresie w jakim wywiązanie się z zobowiązań umownych było niemożliwe ze względu na działanie siły wyższej pod warunkiem niezwłocznego, pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu siły wyższej i podjęciu działań mających na celu złagodzenie jej skutków. Każda ze Stron sama ponosi swoje koszty związane ze skutkami siły wyższej.

- W przypadku działania siły wyższej terminy Umowy mogą być przedłużone przez Zamawiającego o dodatkowy czas niezbędny dla usunięcia jej skutków.

§ 12. PODWYKONAWCA

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej.

- Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami nie wymienionymi w ofercie przetargowej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniedbania, zaniechania itp. podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

- Podwykonawcy muszą spełniać określone w dokumentacji przetargowej kryteria dla zawarcia Umowy.

§ 13. ZMIANY W UMOWIE

- Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej Umowy w zakresie:

- wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa;

- zaistnienia innego niemożliwego do przewidzenia w momencie zawarcia umowy zdarzenia prawnego, ekonomicznego lub technicznego, za którą żadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ lub koniecznością dostosowania postanowień umowy do aktualnej sytuacji ekonomicznej lub faktycznej.

- Powyższe zmiany są dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem złożenia pisemnego i uzasadnionego wniosku przez jedną ze Stron Umowy.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca zawrze na własny koszt odpowiednie umowy ubezpieczenia z tytułu szkód majątkowych i osobowych, które mogą zaistnieć w związku w okresie realizacji Robót.

- W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych.

- Załączniki, aneksy do Umowy i inne dokumenty wymienione w Umowie stanowią jej integralną część. Nagłówki paragrafów są zawarte jedynie dla wygody i nie powinny wpływać na konstrukcję postanowień  Umowy.

- W przypadku, gdy w jakimkolwiek czasie po zawarciu Umowy, wszystkie lub część tych postanowień stała się nieważna, sprzeczna z prawem lub w inny sposób wadliwa, takie zdarzenie nie powinno wpłynąć na ważność, legalność czy wykonalność innych postanowień umownych. Postanowienie lub postanowienia uznane za nieprawidłowe, sprzeczne z prawem lub w inny sposób wadliwe winny być zastąpione w całym zakresie wymaganym przez prawo, nowymi postanowieniami, wprowadzonymi zgodnie z obowiązującym prawem i pozostającymi w zgodzie z intencją i wolą Stron zawartą w pozostałych postanowieniach a także w postanowieniach wadliwych.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, na parafowanych stronach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i  jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                             ZAMAWIAJĄCY